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PROPUESTA COMERCIAL
Plataforma web
Repuestodo
Desarrollo costos mensuales y etapas
	Dato
	Detalle

	Cliente
	Repuestodo

	Preparado por
	TitaCode Desarrollo web y apps

	Fecha
	16 de noviembre de 2026



Una plataforma para conectar varios proveedores y clientes de repuestos.
TITACODE  16 DE NOVIEMBRE DE 2026
Propuesta comercial Repuestodo
TitaCode propone desarrollar la primera versión operativa de Repuestodo para conectar proveedores y clientes de repuestos, con catálogo, ofertas y paneles de gestión. Esta propuesta presenta la inversión en desarrollo y el gasto mensual de operación.
Costo estimado de desarrollo
US$5.500
≈ CLP $5.495.050 + IVA
Valor neto estimado del desarrollo del alcance base, más IVA. Los valores, plazos y alcance se definirán en la reunión de cierre.
Alcance de la primera versión
	Módulo
	Contenido

	Cuentas y permisos
	Acceso para clientes, proveedores y administración; separación de información por empresa.

	Catálogo y ofertas
	Repuestos, búsqueda básica, precios y disponibilidad por proveedor.

	Operación
	Flujo de solicitud o pedido, estados e historial, sin crédito comercial.

	Paneles y correo
	Gestión administrativa y notificaciones transaccionales.

	Puesta en marcha
	Pruebas funcionales y de acceso, despliegue, documentación y traspaso de accesos.



Forma de pago estimada
	Hito
	Porcentaje
	USD estimado

	Inicio y alcance acordado
	30%
	US$1.650
CLP $1.648.515 + IVA

	Catálogo, cuentas y paneles en pruebas
	40%
	US$2.200
CLP $2.198.020 + IVA

	Aceptación y entrega para producción
	30%
	US$1.650
CLP $1.648.515 + IVA

	Total del desarrollo
	100%
	US$5.500
CLP $5.495.050 + IVA



02  COSTO MENSUAL
Operación y mantención
Se propone contratar la infraestructura a nombre de Repuestodo e iniciar la mantención mensual de TitaCode con la salida a producción. Valores estimados sujetos a la reunión de cierre.
	[image: ]  Cloudflare
Web y API · Workers Paid [1]
US$5 / mes
≈ CLP $4.996 al mes
R2 Standard: US$0 dentro de franquicias [2].
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Base de datos y cuentas [3]
US$25 / mes
≈ CLP $24.978 al mes
Plan Pro con una instancia Micro y Auth.
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Correo transaccional · Pro [4]
US$20 / mes
≈ CLP $19.982 al mes
Hasta 50.000 correos mensuales.
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Dominio .cl [5]
US$10,00 / año
≈ CLP $9.990 al año
US$0,83 al mes prorrateado; pago anual.


Gasto mensual estimado
	Concepto
	USD por mes estimado

	Infraestructura con holgura y dominio prorrateado
	US$60,83–70,83
≈ CLP $60.775–70.766

	Mensualidad TitaCode con 50 proveedores incluidos
	US$300
≈ CLP $299.730 + IVA

	Total mensual base estimado
	US$360,83–370,83
≈ CLP $360.505–370.496 + IVA aplicable



Servicio de mantención
Como referencia, hasta seis horas mensuales para soporte técnico, revisión de errores y consumo, dependencias, respaldos y ajustes menores. Horas no acumulables.
Equivalencias en pesos al dólar observado del 16 de noviembre de 2026: US$1 = CLP $999,10. Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl/inicio). Montos CLP referenciales, redondeados al peso desde los valores USD mostrados; pueden variar con el tipo de cambio. El dominio se cotiza en CLP.
03  PLAZO DE DESARROLLO
Plazo y etapas de desarrollo
Se estima una duración de dos meses para el desarrollo de Repuestodo, contados desde el inicio formal del proyecto, una vez aprobado el alcance y recibidos los accesos, contenidos e información necesarios. El plazo definitivo se acordará en la reunión de cierre.
Primer mes
Trabajaremos en la definición de los flujos de la plataforma, el diseño de las interfaces y la configuración de la infraestructura. Construiremos la base de datos, el acceso de usuarios y los permisos para clientes, proveedores y administración, junto con el catálogo de repuestos y las ofertas de cada proveedor.
Segundo mes
Completaremos los paneles de gestión, el flujo de solicitudes o pedidos, el historial de operaciones y las notificaciones por correo. Luego realizaremos las pruebas funcionales, de acceso y de visualización en dispositivos móviles y escritorio, incorporando los ajustes necesarios para la puesta en marcha.
Revisión de avances y entrega
El avance se revisará con Repuestodo mediante entregas parciales, para validar las funcionalidades durante la construcción. Al finalizar, se realizará el despliegue en producción y la entrega de los accesos y la documentación acordada.
Coordinación y cambios de alcance
La planificación considera la entrega oportuna de información y la revisión de avances por parte del cliente. Si se incorporan nuevas funcionalidades o cambian los requisitos, se acordarán sus efectos en el calendario y el presupuesto antes de ejecutarlos.
Proveedores incluidos y crecimiento
Los primeros 50 proveedores se consideran incluidos en la mensualidad TitaCode. Desde el proveedor número 51, se estima un cargo de US$5 por cada proveedor adicional.
≈ CLP $4.996 + IVA por proveedor adicional.
El valor podrá variar según la incorporación y gestión de cada proveedor: carga de productos, actualización de precios y stock, automatizaciones o integraciones. El valor definitivo y la periodicidad del cobro se acordarán en la reunión de cierre.
Valores y alcance referenciales
Los valores de desarrollo, mensualidad, infraestructura y proveedores adicionales, así como los plazos y el alcance descritos en esta propuesta, son estimaciones preliminares. Las condiciones definitivas se acordarán en la reunión de cierre, según los requerimientos, la forma de operación y las integraciones que necesite Repuestodo, y quedarán formalizadas en la propuesta final.
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